小家菜馆子家庭版微信小程序蓝图

版本：第一阶段家庭试用版

# 1. 项目目标

为家庭堂食设计一个轻量点餐系统。使用者无需登录即可浏览菜单、提交订单和查看当前订单进度；注册登录是可选功能。管理者可以维护菜单并更新订单进度。

第一阶段不接入真实支付、不支持外卖、不支持多门店，也不面向公开商用。

# 2. 产品组成

| 部分 | 使用者 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 统一小程序 | 游客、已注册用户、管理者 | 所有人从同一入口进入；根据账号权限显示点餐或管理页面 |
| 微信云开发 | 系统内部 | 保存数据、处理登录和订单操作 |

第一阶段只维护一个小程序项目，不单独开发商家小程序。游客默认看到点餐页面；管理者登录后才会在“我的”页面看到菜单管理和订单管理入口。以后需要时，可以把管理页面独立为网页后台，而不改变订单数据。

# 3. 登录设计

小程序默认以游客模式打开，不显示强制登录页面。游客可以浏览菜单、加入购物车、提交订单，并在当前微信和当前设备上查看自己的订单进度。

注册登录是可选功能。登录后可以长期保存历史订单、收藏菜品和个人资料，并在更换设备后继续访问这些数据。

初版支持以下两种登录标识：

- 账号 + 密码

- 手机号 + 密码

手机号在第一阶段只作为登录名使用，不发送短信验证码。短信验证需要接入第三方短信服务，会增加费用和配置工作，家庭版暂不需要。游客无需填写手机号或账号。

账号密码不能明文保存。系统只保存经过加密处理后的密码信息，管理者也无法直接查看原密码。

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| 点餐用户 | 浏览菜单、创建和查看自己的订单 |
| 管理者 | 管理菜单、分类和全部订单 |

# 4. 页面清单

点餐用户页面：

- 首页菜单：默认入口，分类、搜索、菜品图片、价格、售罄状态。

- 菜品详情：描述、口味选择、数量。

- 购物车：已选菜品、数量、备注、订单总额。

- 提交订单：确认菜品和备注，不进行支付。

- 我的订单：游客查看当前设备的订单；已登录用户查看长期历史订单。

- 我的：提供登录与注册入口；登录后显示头像、昵称和退出登录。

管理者页面：

- 管理首页：待处理订单数量、今日订单数量。

- 订单管理：查看订单菜品和备注，更新订单状态。

- 菜品管理：新增、编辑、删除、上架、售罄。

- 分类管理：新增和修改菜品分类。

优惠券、收藏、数据报表保留为后续可选功能，不放进第一阶段的必做范围。

# 5. 订单流程

堂食家庭版不需要桌号和取餐码。订单状态固定为：

已提交  →  制作中  →  待上菜  →  已完成
                 ↘  已取消

只有管理者可以把订单推进到下一个状态或取消订单。游客和点餐用户只能查看归属自己的订单进度。

# 6. 核心数据

微信云开发使用“集合”保存数据，可以把它理解成数据库中的不同表。

| 集合 | 保存内容 |
| --- | --- |
| users | 已注册用户的账号、手机号、密码加密信息、昵称、头像、角色 |
| categories | 分类名称、图标、排序号 |
| dishes | 菜品名称、价格、图片、描述、分类、是否售罄、是否上架 |
| orders | 订单归属标识、订单号、菜品明细、备注、总金额、订单状态、创建时间 |

订单明细会保存下单当时的菜品名称和价格。即使之后修改了菜品价格，旧订单也不会改变。游客订单会使用当前微信和设备生成的匿名归属标识，不能查看其他人的订单；清理小程序数据或更换设备后，游客历史记录可能无法找回。

# 7. 技术边界

第一阶段使用微信云开发，不直接使用本机 MySQL。受邀使用者的手机不能安全地直接访问你电脑里的 MySQL；微信云开发可以先省去服务器、域名和网络配置。

电脑上的 MySQL 和 Navicat 保留即可。未来项目需要更多人使用、需要独立网页商家后台或数据更复杂时，可以把云端数据迁移到 MySQL。

# 8. 开发阶段

阶段一：小程序基础

- 创建微信小程序项目和云开发环境。

- 建立菜单、分类、订单的基础数据结构。

- 完成登录注册和管理者角色。

阶段二：点餐流程

- 完成菜单浏览、菜品详情、购物车和提交订单。

- 完成用户订单列表与订单状态展示。

阶段三：管理功能

- 完成菜品和分类管理。

- 完成订单状态处理。

阶段四：家庭试用

- 邀请家人使用微信体验版测试。

- 根据实际使用情况调整菜单和流程。

# 9. 你需要准备的内容

- 菜品名称、价格、分类和图片。

- 用于管理者的账号名称；密码请在实际注册时自行输入，不要发到聊天中。

- 家庭试用者不需要提前注册账号或提供手机号，可以直接使用游客模式。

- 微信开发者账号。创建微信云开发环境前再准备即可。

# 10. 下一项需要确认的操作

下一步会创建微信小程序项目和微信云开发环境。这会在微信平台创建外部资源，需要先由你确认并登录自己的微信开发者账号。创建前会单独说明具体步骤，不会自动操作你的账号。